# Test Summary Report – Hệ thống Bach Mai Hospital (BMH)

Báo cáo tổng kết kiểm thử chức năng, vòng 1 (Round 1).

Công cụ: Zephyr tích hợp Jira.

Số liệu lấy trực tiếp từ file xuất Zephyr gồm 225 lượt thực thi.

## 1. Tóm tắt

Đợt kiểm thử chức năng vòng 1 cho hệ thống Bach Mai Hospital (BMH) diễn ra từ 19/10/2026 đến 22/10/2026, gồm 224 test case thuộc 6 module, thực thi thủ công 100%.

Kết quả: 217 Pass (96,0%), 8 Fail (3,6%), 0 Not run.

Toàn bộ 114 test case luồng hợp lệ (positive) đều Pass. 8 lỗi ghi nhận đều nằm ở các test case không hợp lệ (negative) liên quan đến kiểm tra dữ liệu đầu vào, tập trung ở module Quản lý thẻ BHYT (5 lỗi) và Quản lý lịch làm việc (3 lỗi).

Ba module Đăng nhập, Quản lý giấy khám bệnh, Quản lý bệnh nhân và Quản lý thuốc đạt 100%.

Kết luận ngắn: chức năng cốt lõi hoạt động ổn định, nhưng cần xử lý và kiểm thử lại 8 lỗi validation

## 2. Thông tin chung

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên dự án | Bach Mai Hospital (mã Jira: BMH) |
| Phiên bản kiểm thử | 1.0, môi trường kiểm thử |
| Vòng kiểm thử | Round 1 (6 test cycle: BMH-R1 đến BMH-R6) |
| Người thực hiện | Tran Liinh |
| Thời gian | 19/10/2026 – 22/10/2026 (4 ngày) |
| Hình thức | Kiểm thử thủ công (Manual), 225/225 execution |
| Công cụ | Zephyr (quản lý test case, test cycle, execution) + Jira (quản lý bug) |
| Trình duyệt / OS | Edge |

## 3. Mục tiêu và phạm vi

Mục tiêu: xác minh các chức năng chính của hệ thống hoạt động đúng với yêu cầu ở cả luồng hợp lệ và không hợp lệ, phát hiện sớm lỗi trước khi phát hành.

Trong phạm vi (In scope):

| Module (Test cycle) | Chức năng được kiểm thử | Số test case |
| --- | --- | --- |
| 01 – Đăng nhập (BMH-R1) | - Đăng nhập thành công - Đăng nhập thất bại (bỏ trống, sai định dạng, sai thông tin) | 10 |
| 02 – Quản lý bệnh nhân (BMH-R2) | - Thêm mới bệnh nhân - Quản lý danh sách (hiển thị, phân trang, cập nhật) | 22 |
| 03 – Quản lý giấy khám bệnh (BMH-R3) | - Thêm giấy khám - Quản lý danh sách (lọc, tìm kiếm, xóa, bắt đầu khám) | 50 |
| 04 – Quản lý thuốc (BMH-R4) | - Thêm thuốc - Quản lý danh sách (tìm kiếm, sắp xếp, sửa, xóa, phân trang) | 65 |
| 05 – Quản lý thẻ BHYT (BMH-R5) | - Thêm thẻ bảo hiểm y tế - Quản lý danh sách thẻ | 39 |
| 06 – Quản lý lịch làm việc (BMH-R6) | - Thêm lịch làm việc bác sĩ - Chọn khung giờ - Xuất bản lịch | 38 |
| Tổng |  | 224 |

Ngoài phạm vi: [Xác nhận: performance, security, tương thích trình duyệt/thiết bị, automation. Dữ liệu Zephyr không có test case thuộc các nhóm này.]

## 4. Cách tiếp cận

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Loại kiểm thử | Functional testing, thủ công |
| Thiết kế test case | Chia theo từng chức năng (Thêm, Quản lý danh sách), mỗi chức năng có nhóm Trường hợp hợp lệ (positive) và Trường hợp không hợp lệ (negative) |
| Kỹ thuật | [Xác nhận: phân vùng tương đương, giá trị biên cho các trường nhập liệu (mã số quá ngắn/quá dài, giá bằng 0, ngày trong quá khứ...)] |
| Quản lý test | Test case gắn nhãn (positive/negative, tên module, cần xác minh nghiệp vụ/giao diện), tổ chức theo thư mục và test cycle trong Zephyr |
| Quản lý lỗi | Bug tạo trong Jira, liên kết với test execution bị Fail |
| Số vòng | 1 vòng (Round 1) |

## 5. Kết quả thực thi

### 5.1 Tổng quan

| Chỉ số | Số lượng | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- |
| Tổng số test case thực thi | 224 | 100% |
| Passed | 216 | 96,4% |
| Failed | 8 | 3,6% |
| Not run | 0 | 0% |

### 5.2 Kết quả theo module

| Module | Tổng | Pass | Fail | Blocked | Tỷ lệ Pass |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 – Đăng nhập | 10 | 10 | 0 | 0 | 100% |
| 02 – Quản lý bệnh nhân | 23 | 22 | 0 | 0 | 100% |
| 03 – Quản lý giấy khám bệnh | 50 | 50 | 0 | 0 | 100% |
| 04 – Quản lý thuốc | 65 | 65 | 0 | 0 | 100% |
| 05 – Quản lý thẻ BHYT | 39 | 34 | 5 | 0 | 87,2% |
| 06 – Quản lý lịch làm việc | 38 | 35 | 3 | 0 | 92,1% |
| Tổng | 225 | 216 | 8 | 1 | 96,6% |

### 5.3 Kết quả theo độ ưu tiên test case

| Độ ưu tiên | Tổng | Pass | Fail | Blocked | Tỷ lệ Pass |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| High | 84 | 81 | 3 | 0 | 96,4% |
| Normal | 120 | 115 | 5 | 0 | 95,8% |
| Low | 20 | 20 | 0 | 0 | 100% |

### 5.4 Kết quả theo loại test case

| Loại | Tổng | Pass | Fail | Blocked | Tỷ lệ Pass |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Positive (luồng hợp lệ) | 114 | 114 | 0 | 0 | 100% |
| Negative (luồng không hợp lệ) | 78 | 70 | 8 | 0 | 89,7% |
| Chưa gắn nhãn (module Đăng nhập và Quản lý bệnh nhân) | 32 | 32 | 0 | 1 | 100% |

### 5.5 Tiến độ thực thi theo ngày

| Ngày | Số execution | Test cycle |
| --- | --- | --- |
| 19/10/2026 | 33 | BMH-R1, BMH-R2 |
| 20/10/2026 | 115 | BMH-R3, BMH-R4 |
| 21/10/2026 | 38 | BMH-R5 |
| 22/10/2026 | 39 | BMH-R5 (1 case), BMH-R6 |

## 6. Thống kê bug

Có 8 bug liên kết với 8 test execution bị Fail (BMH-1, BMH-2, BMH-3, BMH-4, BMH-7, BMH-8, BMH-9, BMH-10). Mỗi execution Fail có đúng 1 bug liên kết.

Theo module:

| Module | Số bug | Tỷ lệ trên tổng bug | Tỷ lệ test case Fail của module |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý thẻ BHYT | 5 | 62,5% | 12,8% |
| Quản lý lịch làm việc | 3 | 37,5% | 7,9% |
| Các module còn lại | 0 | 0% | 0% |

Theo độ ưu tiên của test case phát hiện bug:

| Độ ưu tiên test case | Số bug | Bug |
| --- | --- | --- |
| High | 3 | BMH-4, BMH-8, BMH-9 |
| Normal | 5 | BMH-1, BMH-2, BMH-3, BMH-7, BMH-10 |

## 7. Phân tích và nhận xét

- Luồng chính ổn định: 114/114 test case positive đều Pass, các thao tác đăng nhập, thêm, xem, tìm kiếm, sửa, xóa, phân trang hoạt động đúng.

- Lỗi tập trung ở validation: cả 8 lỗi đều xảy ra ở test case negative (8/78, tức 10,3% test case negative bị Fail), đều liên quan đến việc kiểm tra dữ liệu đầu vào. Ở cả 8 bug, kết quả thực tế là hệ thống chấp nhận và lưu dữ liệu không hợp lệ thay vì từ chối hoặc báo lỗi.

- Cụm lỗi 1, mã số thẻ BHYT (5 bug): BMH-1 (chứa chữ cái), BMH-2 (ký tự đặc biệt hoặc khoảng trắng), BMH-3 (quá ngắn), BMH-7 (quá dài), BMH-4 (trùng với thẻ đã có). Cả 5 cùng nhắm vào trường Mã số khi thêm thẻ, nên nên kiểm tra khả năng cùng nguyên nhân gốc khi sửa.

- Cụm lỗi 2, thời gian lịch làm việc (3 bug): BMH-8 (lưu khi chưa tích khung giờ nào), BMH-9 (ngày khám trong quá khứ), BMH-10 (khung giờ đã qua trong ngày hôm nay).

- Nhãn cần xác minh nghiệp vụ: 42 test case gắn nhãn cần xác minh (28 nghiệp vụ, 14 giao diện). Trong 8 case Fail có 6 case thuộc nhóm cần xác minh nghiệp vụ (BMH-T524, T525, T526, T610, T613, T619), nên cần chốt lại yêu cầu với BA hoặc tài liệu để khẳng định đây là lỗi chứ không phải khác biệt về cách hiểu yêu cầu.

- Module sạch lỗi: Đăng nhập, Giấy khám bệnh, Thuốc đạt 100% (125/125 test case).

## 8. Rủi ro và vấn đề tồn đọng

| STT | Vấn đề | Mức ảnh hưởng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 bug validation chưa được xác nhận đã fix và retest | Dữ liệu sai có thể được lưu vào hệ thống (mã BHYT, lịch làm việc) | Cả 8 bug đang ở trạng thái To Do (chưa xử lý) |
| 2 | Yêu cầu nghiệp vụ chưa chốt cho một số test case | 42 case gắn nhãn cần xác minh, trong đó 6 case đã Fail | Cần đối chiếu SRS |
| 3 | Mới chạy 1 vòng, chưa có regression sau khi sửa lỗi | Có thể phát sinh lỗi mới ở module đã sửa | Lên kế hoạch Round 2 |
| 4 | Dữ liệu cấu hình Zephyr còn thiếu: môi trường thực thi chưa khai báo, tất cả test case đang ở trạng thái Draft, 1 tester thực hiện | Giảm độ tin cậy khi truy vết | Nên cập nhật trước khi xuất báo cáo lần cuối |

## 9. Kết luận và khuyến nghị

Kết luận: hệ thống đạt tỷ lệ Pass 96,4% và toàn bộ luồng hợp lệ chạy đúng.

Tuy nhiên, 8 lỗi validation, nên chưa nên kết luận đủ điều kiện release ở vòng 1. Nếu áp dụng tiêu chí thường dùng (Pass rate từ 95% và không còn bug Critical/Major đang mở), tỷ lệ Pass hiện tại đạt ngưỡng, nhưng cả 8 bug đều đang ở trạng thái To Do với Priority High

Khuyến nghị:

- Sửa 8 bug validation, ưu tiên 3 bug gắn với test case độ ưu tiên High: BMH-4 (mã BHYT trùng), BMH-8 (lưu lịch khi chưa chọn khung giờ), BMH-9 (ngày khám trong quá khứ).

- Chốt yêu cầu nghiệp vụ cho các test case gắn nhãn cần xác minh, bắt đầu từ 6 case đã Fail.

- Thực hiện Round 2: retest 8 bug, regression module Thẻ BHYT và Lịch làm việc, smoke test các module còn lại.

- Hoàn thiện dữ liệu Zephyr: khai báo môi trường thực thi, chuyển test case từ Draft sang Approved.

- Cân nhắc bổ sung kiểm thử tương thích trình duyệt và kiểm thử phân quyền cho các vòng sau.

## 10. Phụ lục: truy vết bug đến test case

| Bug | Test execution | Test case | Test cycle | Ngày thực thi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BMH-1 | BMH-E160 | BMH-T522: TC-BHYT-ADD-NEG-008, Mã số chứa chữ cái | BMH-R5 | 21/10/2026 |
| BMH-2 | BMH-E161 | BMH-T523: TC-BHYT-ADD-NEG-009, Mã số chứa ký tự đặc biệt hoặc khoảng trắng | BMH-R5 | 21/10/2026 |
| BMH-3 | BMH-E162 | BMH-T524: TC-BHYT-ADD-NEG-010, Mã số quá ngắn | BMH-R5 | 21/10/2026 |
| BMH-4 | BMH-E164 | BMH-T526: TC-BHYT-ADD-NEG-012, Mã số trùng với thẻ đã có | BMH-R5 | 21/10/2026 |
| BMH-7 | BMH-E163 | BMH-T525: TC-BHYT-ADD-NEG-011, Mã số quá dài | BMH-R5 | 21/10/2026 |
| BMH-8 | BMH-E196 | BMH-T610: TC-LLV-ADD-NEG-004, Lưu khi chưa tích khung giờ nào | BMH-R6 | 22/10/2026 |
| BMH-9 | BMH-E199 | BMH-T613: TC-LLV-ADD-NEG-007, Ngày khám trong quá khứ | BMH-R6 | 22/10/2026 |
| BMH-10 | BMH-E205 | BMH-T619: TC-LLV-ADD-NEG-013, Khung giờ đã qua trong ngày hôm nay | BMH-R6 | 22/10/2026 |